## Slide 1
SafeTrip
Audit & Plan d'amélioration
Audit produit, sécurité et mise en production
27 mai 2026 · Équipe SafeTrip
Message clé
Base produit prometteuse, mais stabilisation sécurité, configuration et UX nécessaire avant bêta.
01/17
1 min
Notes: Introduire l'objectif : transformer l'audit en plan de stabilisation concret. Le message clé est que SafeTrip a une base forte, mais nécessite des correctifs ciblés avant la bêta.

## Slide 2
Agenda
Cadrer rapidement les priorités pour passer de l'audit à l'exécution.
Contexte produit et stack
Résumé exécutif de l'audit
Risques critiques à corriger
Plan d'amélioration par horizon
Décisions et prochaines actions
Objectif réunion
Valider le périmètre hotfix, assigner les responsables et fixer une date de démo bêta.
02/17
1 min
Notes: Présenter le déroulé en cinq blocs. Insister sur le fait que la réunion doit déboucher sur des assignations et une date de démo.

## Slide 3
Contexte projet
Mission, stack et parcours critique à sécuriser.
Mission
Simplifier la réservation de voyages interurbains et la traçabilité des bagages au Cameroun.
Stack
Frontend Next.js 16 / React 19 Backend Express TypeScript Base Supabase
Parcours cible
Rechercher → Réserver → Confirmer Le flow doit être fiable de bout en bout.
Rechercher
→
Réserver
→
Confirmer
03/17
1 min
Notes: Rappeler la promesse SafeTrip : réserver et suivre un voyage interurbain de façon plus fiable. Le parcours cible est volontairement simple : rechercher, réserver, confirmer.

## Slide 4
Résumé exécutif
L'audit identifie une base exploitable, avec des risques à corriger avant bêta.
51
points à traiter
5
bugs critiques
23
fonctionnalités manquantes
6
risques sécurité
Diagnostic
SafeTrip est suffisamment avancé pour une démonstration produit, mais les risques sécurité, configuration d'environnement et validation UX doivent être traités avant une bêta externe.
04/17
1 min 30
Notes: Mettre l'accent sur les chiffres : 51 points, dont 5 critiques. La conclusion n'est pas de ralentir le produit, mais de prioriser les corrections qui débloquent une bêta crédible.

## Slide 5
Top 5 problèmes critiques
Lecture par impact produit et risque de démonstration.
localStorage
Collision / divergence cache, tickets et colis
Données incohérentes
PDF colis
Interpolation à vérifier dans l'étiquette bagage
Document inutilisable si régression
Routes API
Protection JWT incomplète sur routes sensibles
Données exposées
Recherche
Paramètres homepage non transmis à la réservation
Parcours interrompu
Paiement
Champs carte MM/AA et CVV non contrôlés
Validation faible
Note : vérifier les divergences entre le rapport initial et le code actuel avant création des tickets.
05/17
2 min
Notes: Lire cette slide par impacts, pas par détails de code. Certains points ont déjà évolué dans le code courant et doivent être vérifiés comme risques de régression.

## Slide 6
Sécurité & risques
Actions immédiates recommandées avant exposition bêta.
Rendre JWT_SECRET obligatoire : aucun fallback en production.
Appliquer requireAuth / requireRole sur les routes agence, client et admin.
Restreindre CORS aux domaines autorisés.
Réduire les informations exposées par /health.
Supprimer les accès de simulation admin hors environnement local.
Fichiers ciblés
backend/src/controllers/authController.ts backend/src/middleware/authMiddleware.ts backend/src/index.ts backend/src/routes/*Routes.ts
06/17
1 min 30
Notes: Séparer les actions immédiates des améliorations de maturité. Le fallback JWT et les routes sensibles sont les priorités de sécurité avant toute bêta externe.

## Slide 7
UX/UI — points à améliorer
Conserver l'identité, systématiser l'expérience.
Design tokens
Centraliser couleurs, spacing, radius, ombres et typographies dans une base commune.
Boutons & CTA
Unifier états : normal, hover, focus, disabled, loading.
Formulaires
Validations inline, focus rings, messages d'erreur lisibles.
Loading
Skeletons et états vides conçus pour éviter les ruptures de confiance.
Mobile
Réduire la charge cognitive et optimiser dashboards et recherche.
07/17
1 min 15
Notes: Le design possède déjà une identité forte. Le travail recommandé porte surtout sur la cohérence : tokens, boutons, feedbacks, chargements et validations.

## Slide 8
Démo rapide — parcours utilisateur
Zones à vérifier pendant la présentation.
1
Homepage
Hero + recherche : départ, destination, date
2
Résultats
Cartes trajets, filtres, CTA Réserver
3
Siège
Plan, disponibilité et sélection
4
Paiement
OM / MoMo / Carte, validation champs
5
Confirmation
Billet, historique, colis, PDF
Fichiers
frontend/src/app/page.tsx · frontend/src/app/reserver/page.tsx · frontend/src/app/reserver/confirmer/page.tsx · frontend/src/app/client/dashboard/page.tsx
08/17
2 min
Notes: Décrire le parcours comme un scénario utilisateur. Montrer où l'expérience doit être vérifiée : recherche homepage, sélection trajet, siège, paiement et confirmation.

## Slide 9
Architecture & dépendances
Cible : API source de vérité et configuration externalisée.
Next.js
UI / parcours réservation
Express API
Auth, agences, clients
Supabase
Données persistantes
LocalStorage
Fallback temporaire
→
→
Fallback
À corriger
Centraliser API_BASE Supprimer fallback prod Créer .env examples Versionner l'API
09/17
1 min 30
Notes: Montrer que la dette principale vient du mélange API, fallback localStorage et configuration locale. La cible est une API source de vérité avec une configuration d'environnement nette.

## Slide 10
Plan court terme — hotfix
Objectif : démo stable et parcours critique fiable.
Supprimer fallback JWT et configurer les secrets.
Protéger les routes sensibles avec JWT + rôles.
Contrôler les champs paiement carte et mobile money.
Vérifier PDF colis et nom passager dynamique.
Harmoniser localStorage et API.
Créer .env.local.example et backend/.env.example.
S1
semaine hotfix
6
patchs prioritaires
10/17
1 min 30
Notes: Présenter ce plan comme le minimum pour une démo fiable. Chaque item doit avoir un propriétaire et être vérifié dans un parcours complet.

## Slide 11
Plan moyen terme — bêta
Objectif : valider l'usage réel sans casser le parcours.
Tests E2E du parcours Réserver → Confirmer.
API comme source de vérité pour tickets et colis.
Dashboard client fiable avec données synchronisées.
Design system appliqué aux composants critiques.
Observabilité minimale : logs, erreurs et santé API.
Critères de sortie
Réservation complète testée Aucun secret en fallback Données persistées Démo mobile validée
11/17
1 min 15
Notes: La bêta doit valider l'usage réel, pas seulement l'affichage. Les tests, la persistance et la qualité mobile deviennent les critères de sortie.

## Slide 12
Roadmap long terme — production
Industrialiser le produit et préparer l'exploitation.
Paiement réel
Passerelle CinetPay / PayDunya, rapprochement transactionnel.
Traçabilité
QR codes scannables, scanner agent, statuts colis fiables.
Production
CI/CD, monitoring, sauvegardes, alerting et durcissement auth.
Multi-agences
Gestion opérations, modification trajets, suppression bus.
Client
Notifications, email, annulation, remboursement et profil sync.
12/17
1 min
Notes: Mettre en avant la trajectoire de professionnalisation : paiement réel, monitoring, auth durcie et exploitation multi-agences.

## Slide 13
Estimation effort & planning
Proposition de séquencement pour 5 semaines.
S1
Hotfix critiques
S2
Bêta interne
S3-S4
Bêta externe
S5+
Durcissement prod
Hypothèse
Planning à ajuster selon disponibilité équipe, accès Supabase, niveau de test attendu et validation métier.
13/17
1 min 30
Notes: Ce planning est une proposition de cadrage. Il doit être ajusté selon disponibilité équipe, accès aux credentials Supabase et niveau attendu de QA.

## Slide 14
Dépendances & risques techniques
Points qui peuvent ralentir ou fragiliser la bêta.
Credentials Supabase et variables d'environnement non stabilisés.
Données locales et API potentiellement divergentes.
Absence de tests automatisés sur le flow réservation.
Routes sensibles encore à protéger et valider.
Risque de régression UI sans design system partagé.
Réduction du risque
Créer tickets atomiques Ajouter smoke tests Mettre une checklist PR Valider en démo quotidienne
14/17
1 min
Notes: Cette slide prépare les arbitrages. Sans variables d'environnement, données fiables et tests, les mêmes bugs peuvent réapparaître à chaque démo.

## Slide 15
Captures / assets requis
Images à ajouter pour renforcer la preuve visuelle.
01_home_hero.png — hero + capsule recherche.
02_reserver_list.png — trajets, filtres, bouton Réserver.
03_confirmer_seats.png — plan des sièges.
04_payment.png — paiement OM / MoMo / carte.
05_pdf_label_check.png — étiquette colis PDF.
07_backend_jwt.png et 09_api_url_occurrences.png — extraits sécurité/config.
Dossier
outputs/screenshots/ PNG 1920×1080 pour UI PNG 1200×800 pour code
15/17
45 sec
Notes: Donner la liste des captures à fournir pour renforcer la présentation. Le deck est utilisable maintenant, mais les captures UI réelles amélioreront fortement la preuve visuelle.

## Slide 16
Appel à l'action
Décisions attendues aujourd'hui.
Valider
Périmètre des 6 patchs critiques et critères de sortie.
Assigner
Responsables frontend, backend et QA.
Planifier
Date de démo bêta et revue technique.
Prochaine démo cible : à confirmer
Décision recommandée : lancer le sprint hotfix avant toute bêta externe.
16/17
1 min
Notes: Conclure par les décisions attendues : valider le périmètre hotfix, nommer les responsables et fixer la prochaine démo.

## Slide 17
Annexe — Patchs critiques
6 corrections directement transformables en tickets.
1
1
localStorage
Harmoniser cache trajets, historique billets et colis.
reserver/page.tsx · confirmer/page.tsx · client/dashboard/page.tsx
2
2
PDF colis
Vérifier les interpolations et retirer tout texte hardcodé.
client/dashboard/page.tsx
3
3
JWT
Supprimer fallback secret et protéger routes sensibles.
authController.ts · authMiddleware.ts · routes/*
4
4
Paiement
Contrôler MM/AA, CVV, carte, téléphone et référence.
reserver/confirmer/page.tsx
5
5
API URL
Centraliser NEXT_PUBLIC_API_URL, retirer fallback prod.
frontend/src/app/**/*.tsx
6
6
Env
Ajouter exemples d'environnement frontend et backend.
frontend/.env.local.example · backend/.env.example
17/17
référence
Notes: Cette annexe sert de feuille de route technique. Elle peut être utilisée directement pour créer les tickets de correction.